### Descripción Detallada del Plan de Trabajo (Mes 1)

Este plan distribuye la carga para que tengas tiempo de aprender y corregir errores, especialmente en la configuración de servidores y colas.

#### SEMANA 1: La Base y el "Monstruo" Legacy

Objetivo: Tener el entorno listo y el sistema antiguo funcionando dentro de Laravel.

- Lunes y Martes (Configuración): Instala las dependencias . Lo más importante es configurar QUEUE_CONNECTION=redis en el .env desde el primer día . Si no tienes Redis instalado en tu PC, dedica el martes a instalarlo (usando Docker, WSL o binarios de Windows).

- Miércoles y Jueves (Vite y Vistas): Toma el HTML del sistema HCEO/HCUT. Crea el layout legacy-hc.blade.php . Mueve los scripts y estilos a la carpeta resources y configúralos en vite.config.js. Asegúrate de que al correr npm run dev, los estilos carguen correctamente .

- Viernes (Controladores y SP): Limpia el PHP viejo. Pásalo a un LegacyController. Crea la migración para los Procedimientos Almacenados usando DB::unprepared .

  - Hito de la semana: Entrar a /pacientes y ver la tabla original funcionando.

#### SEMANA 2: Construcción de la API (Lógica de Negocio)

Objetivo: Crear los endpoints que permitirán agendar citas. Sin autenticación, pero con validaciones fuertes.

- Lunes y Martes (Consultas): Crea las rutas en api.php. Haz el endpoint GET /disponibilidad . Esto requiere pensar algoritmos de fechas: ¿Qué huecos hay libres entre las 8am y 5pm dado un médico X?

- Miércoles (El Corazón - POST Citas): Desarrolla POST /citas. Aquí debes aplicar la regla de oro: Validar Solapamientos. Si llega una cita a las 10:00, verifica que no exista otra activa a esa misma hora para ese médico/sede.

- Jueves y Viernes (Gestión): Implementa POST /cancelar (guardando el motivo) y GET /citas con filtros (por médico, fecha, estado) para que un sistema externo pueda consultar la agenda .

#### SEMANA 3: Ingeniería Avanzada (Redis, Jobs y Scheduler)

Objetivo: Lograr que el sistema trabaje solo (Background Processing).

- Lunes (Conexión): Crea la tabla recordatorios_cita. Vuelve a tu código de la Semana 2 (POST /citas) y agrega la lógica para que, al guardar una cita, se cree el recordatorio en estado "pendiente" .

- Martes y Miércoles (Componentes Laravel):

  - Scheduler: Configura en console.php o Kernel.php la tarea que corre everyFiveMinutes(). Debe buscar recordatorios vencidos (fecha <= ahora).

  - Job: Crea la clase EnviarRecordatorioCitaJob. Su única función es recibir un ID, simular el envío y actualizar la BD a "enviado" .

- Jueves y Viernes (Ensamblaje): Aquí es donde muchos fallan. Debes tener 3 cosas corriendo a la vez para probar:

  - php artisan serve (La App).

  - php artisan schedule:work (El reloj que dispara eventos).

  - php artisan queue:work (El obrero que procesa Redis) .

  - Hito de la semana: Ver en la base de datos cómo un registro cambia de "pendiente" a "enviado" sin que tú toques nada.

#### SEMANA 4: Calidad y Entregables

Objetivo: Documentar y presentar. Un buen código sin documentación no se puede evaluar bien.

- Lunes (Auditoría): Revisa que la bitácora esté registrando todo (creación de cita, disparo del job, ejecución final). Limpia dd() o var_dump() que hayas dejado olvidados.

- Martes (README): Escribe el manual. Explica CLARAMENTE cómo instalar Redis y correr los workers. Si el evaluador no puede correr tu proyecto, reprobarás .

- Miércoles y Jueves (Videos):

  - Graba el video de 30 min demostrando el flujo: Crea cita -> Muestra BD (pendiente) -> Espera 5 min -> Muestra BD (enviado).

  - Graba el video de 60 min explicando tu código línea por línea.

- Viernes (Cierre): Graba tu opinión personal (10 min) y sube todo al repositorio.